ЈКП   ”НАПРЕДАК“    – СОКОБАЊА

МАТИЧНИ БРОЈ: 07254814           ПИБ: 100691606

ИЗВЕШТАЈ  О СТЕПЕНУ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022.- 30.09.2022.год.

__________________________________________________________________

Сокобања, септембар

2022.год.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ

ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА

ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022- 30.09.2022.год.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Напредак“ поред основне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће,  у периоду од  01.01.2022.- 30.09.2022.год. обављало је  и друге поверене послове од оснивача Општине Сокобања, који се извршавају преко посебних програма и то:

1. Програм одржавања градске чистоће

2. Програм сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања паса и мачака луталица

3  Програм реконструкције и одржавања кишне и фекалне канализационе мреже

4. Програм одржавања чесми  и  градских фонтана

5. Програм одржавања ,  реконструкције и изградње  водоводне мреже.

Осим  програма који обухватају  послове  поверене од оснивача, ЈКП „Напредак“ Сокобања у периоду од 01.01.2022.- 30.09.2022.год. обављало је и следеће делатности :

1. Сакупљање и депоновање  кућног смећа

2. Пијачне активности и  организација вашара

3. Паркинг сервис

4. Сахрањивање и одржавање гробља

5. Остале услуге (услуге превоза воде за пиће, услуге чишћења септичке јаме...)

Примарна делатност јавног комуналног предузећа „Напредак“ је делатност сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће.  У трећем  кварталу 2022.године  водоснабдевање је углавном било задовољавајуће, осим у високим зонама , код којих  у туристичкој сезони због повећане потрошње и великог броја корисника с једне стране, а и велике суше и неповољних хидрометереолошких прилика с друге стране  долазило до слабљења притиска или нестанка воде.  До краткотрајних проблема у водоснабдевању долазило је и услед елементарних непогода, које су изазивале прекиде у електромрежи и застој рада пумпи, као и због честих прекида електричне енергије и пада напона услед обављања радова на електромрежи . Такви прекиди у снабдевању електричном енергијом заустављају рад пумпи и поновно покретање захтева одређен временски период у коме долази до поремећаја у водоснабдевању. Упркос неповољним факторима, руководство ЈКП „Напредак“ Сокобања је уочило мањи број позива, примедби и приговора грађана у односу на исти квартал прошле године, што је делом резултат и боље организације (испирање филтера у касним ноћним сатима, кад је потрошња на минимуму, чешће испирање филтера, праћење параметара електронским путем и бржа реакција и сл.) а делом као резултат радова изведених на изворишту Лептерија ( повећање капацитета за 4 л/с), гашења око 100 старих прикључака и гашења око 4 км. старог цевовода .Због великих врућина и изузетно високих температура почетком јула месеца, ЈКП „Напредак“ Сокобања свакодневно је вршило постављање цистерне са пијаћом водом у центру Сокобање, као и у улицама по утврђеном и објављеном распореду. Радници ЈКП „Напредак“ Сокобања су пружали помоћ сеоским  месним заједницама , излазивши им у сусрет код поправки кварова  на њиховим водоводним  мрежама. Такође смо се одазвали сваком позиву  организатора културних , спортских, туристичких манифестација за  бесплатним превозом цистерни пијаће воде ( и поставање контејнера ) до локација одржавања догађаја ( Трубаревац, Ресник, Језеро, Сеселац, Милушинац, Врмџа....). Радници комуналног предузећа су након интензивног рада , машинског и ручног откопа   оспособили и ставили у функцију чесму на извору  Шопур на излетишту ка селу Језеру , као и помогли болници „Очно“ у поправци каптаже.

У оквиру програма закључених преко уговора са Оснивачем, реализоване су следеће активности :

- Програм одржавања градске чистоће одвијао се несметано и редовно у складу са предвиђеним активностима и динамиком вршења истих . У самом јеку туристичке сезоне и максималне посете туриста Сокобањи, организован је одвоз смећа појачаном динамиком и интервентно. ЈКП „Напредак“ је наставило са активностима  на ремонту и редовном  одржавању возног парка,  како би се обезбедило  редовно обављање уговорених активности. Свакодневно се  вршило чишћење чистилицом и ручно,  по утврђеној динамици и распореду улица. Такође се вршило и свакодневно прање улица .

Динамика прања је таква да се прање одвија „у кругу“ по приоритетима улица које су ближе центру, и то следеће улице : Светог Саве, Хајдук Вељкова, Доситејева, Митрополита Михајла, 27.марта, Алексе Маркишића, Војводе Мишића, Драговићева, Краља Петра, Карађорђева, Николе Пашића, као и комплетан транзит од зграде Општине улицом М.Живановића, Р.Живковића А. Маркишића до улаза у Сокобању код стоваришта. Такође се врши прање улица и у насељу  Царина и мањих улица које имају ивичњаке и предвиђене су програмом. Остале активности :прање и чишћење мермера, пражњење      корпи за отпатке ,  чишћење  мермерног шеталишта и сл. одвијале су се редовно . Извожење контејнера са јавних површина и села  врши се по утврђеној динамици, при чему је било и интервентних одвоза у самом јеку туристичке сезоне.  Крајем квартала започело се са јесењом акцијом одвожења кабастог отпада великим контејнерима према утврђеном и објављеном распореду улица. Такође се приступило измени плана набавке и издвојена су средства за санацију прилазног пута градској депонији. Наставило се са активностима на распланиравању депоније и издвојена су додатна средства за њено одржавање. У оквиру договорених активности са Секопаком, а у вези покретања система рециклаже у Сокобањи, радници ЈКП „Напредак“ извршили су повлачење свих контејнера са јавних површина намењених и постављених за рециклабилни отпад,  ради њиховог прања и редизајнирања, а комунално предузеће је покренуло процедуру јавне набавке нових контејнера за јавне површине.

- У оквиру програма сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања паса и                        мачака луталица  ЈКП „Напредак“ је у складу са јавном набавком и закљученим уговором вршио хватање, стерилизацију, кастрацију, чиповање, чишћење од паразита, вакцинацију  и након опоравка  враћање на место хватања и храњење  паса луталица - у складу са законом и подзаконским актима који регулишу ову област. Настављено је  и удомљавање уз уговор о одговорном власништву паса. Неопходно је  извршити информисање и  едукацију власника кућних љубимаца о одговорном власништву, пре свега обавези чиповања , вакцинације и забрани пуштања животиња без надзора на јавне површине  ради смањења броја власничких паса и мачака на јавним површинама. Набављено је ново  возило за хватање и транспорт паса луталица  до прихватилишта. Организовано је свакодневно дежурство радника на локацијама на којима је уочен највећи број паса . Постављен је донирани  аутомат за рециклажу који служи храњењу паса луталица.

- У оквиру програма реконструкције и одржавања кишне и фекалне канализационе мреже,  извршено је чишћење  отворених кишних канала,  поправка и варење оштећених решетака, чишћење гајгер сливника. Такође су вршене интервенције на запушењима градске атмосферске и фекалне канализационе мреже. Издвојена су финансијска средства за поправку возила –цистерне са пумпом високог притиска која је неопходна како за текуће одржавање канализационе мреже, тако и нтервенције на истој.

- У оквиру програма одржавања градских чесми и фонтана, вршено је редовно чишћење и испирање фонтана као и све редовне активности дефинисане планом.Отклоњени су кварови на пумпама и успостављен редован рад. Редовно је одржаван простор око градских чесми и исте су несметано функционисале.

- Завршени су радови на реконструкцији водоводне мреже у Његошевој улици у укупној дужини од 310 метара, постављена су два хидранта, одрађено 36 прикључака и извршено прикључење на транзитни цевовод.  Завршени су радови на транзитном правцу у насељу Подина и гашење старе мреже у улици Доситејева.

Превезани су сви корисници на нови цевовод у улицама 23.дивизије , Васе Чарапића, Стевана Синђелића, Рајкова, Палилулска, Ратарска, Гаврила Принципа. У истим улицама угашен је и стари азбестно-цементни цевовод. У овом кварталу  дошло је до повећаног обима посла на отклањању свакодневних кварова на водоводној мрежи.

У оквиру осталих делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања у периоду од 01.01.2022.- 30.09.2022.год. обављало је и следеће активности :

- Одвоз кућног смећа  одвијао се углавном редовно и несметано.

- У трећем кварталу настављено је са  провером  и обновом уговора везано за издавање тезги и бушева на зеленој пијаци. Организован је  и одржан вашар у августу на простору „бивше циглане“.

- Радници паркинга су редовно вршили проверу плаћања као и наплату паркинга. .

- Настављени су радови на изради ивичњака и одржавања , уз обављање  сахрана и одржавања  хигијене гробља и капеле .

- Остале услуге подразумевају услуге црпљења септичких јами предузећа или физичких лица по попуњеним захтевима, услуге доставе воде цистерном за пијаћу воду и слично.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Није било позиција које су одступале од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Није било позиција које су одступале од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Није било позиција које су одступале од планираних.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном  кварталу није било одступања од програма пословања,

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2022.године , укупан број запослених  на неодређено време је  74, 13 жена и 61 мушкарац.  3 радника је на одређено време и то 1 жена и 2 мушкарца. По основу уговора о привременим и повременим пословима и др.уговорима било је 1 лице.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није било предлога за повећање цена услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција није било у посматраном периоду.

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Није било  средстава за посебне намене.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду набављено је возило за раднике зоохигијене.

Датум  30.09.2022.год.

М.П.			                 Директор									                                        дипл.екон. Ана Вељковић